Plan de Trabajo 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Descripción o Consideración | Fecha de inicio | Posible fecha final |
| Implementar y probar un login para el sistema | Una vez que inicie la herramienta, que aparezcan dos opciones, una para registrarse y otra para iniciar sesion. | 28-7 | 29-7 |
| Montar y probar el Haystack en el funcionamiento de la herramienta | Hasta ahora no se ha encontrado ninguna plataforma QAG en español, las que se han visto son inglés incluyendo el Haystack (No se ha logrado usar otro idioma en ella).  Posibles problemas: Haystack crea las preguntas, pero no se ha podido lograr las respuestas (Se sigue trabajando en eso). Y de una oración es capaz de generar más de una pregunta, por lo que usar la oración como respuesta es complicado al tener más preguntas que respuestas (no es una pregunta por cada oración lo que facilitaría las cosas.)  Esta tarea requiere Internet. | 1-8 | 4-8 |
| Completar la implementación de la base de datos y probar la misma | De momento se guarda el texto, las preguntas, las respuestas, pero del sistema de generación de preguntas que se usa actualmente. Se debe guardar además la info de usuario y datos técnicos del bot. | 8-8 | 10-8 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |